|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 20-10-2023** | | | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  NerdyGadgets, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Berrit Clarijs** | | | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@nerdygadgets.nl | | **Klas/groep: ICTM1n groep 1** | | | | | | |
| **Student 1:** | | | | Marvin Goosen | | |
| **Student 2:** | | | | Jochem Burema | | |
| **Student 3:** | | | | Luuk Spaans | | |
| **Student 4:** | | | | Demi Mensink | | |
| **Student 5:** | | | | Lukas van Kleef | | |
| **Student 6:** | | | | Twan :D | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 42** | | | | | | |
|  | | **Student 1** | **Student 2** | **Student 3** | **Student 4** | | **Student 5** | **Student 6** |
| **Gemaakte uren** | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 0 |
|  | |  | | | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  Niet van planning afgeweken deze week. | | | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *Optijd weggaan* | | | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*   * *Communicatie in de groep ivm afwezigheid – Word aan gewerkt door elkaar er op aan te spreken* * *Vooruit plannen – We liepen tever vooruit waardoor het tempo verloren raakte en wij niets meer deden. Dit gaan we oplossen door op maandagen in de groep af te spreken wat we deze week willen behalen en er een of meerdere momenten voor in te plannen* | | | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  *Lesluwe week – Besloten niet in deze week te werken* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Webpagina gemaakt voor het winkelmandje + verwijzing naar die pagina in het icoon van een winkelmandje in de header. | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | We hebben geen analyse uitgevoerd |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Geen keuzes. |
| * Wat is de mening hierover? | Er is niet aan de analyse gewerkt deze week. Dit is vorige week grotendeels al gedaan. |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Winkelmandje toegevoegd in header van het schermontwerp  Extra pagina ontworpen voor winkelmandje |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | In het ontwerp van het winkelmandje hebben wij ervoor gekozen om het aantal items te kunnen aanpassen door een input teg even zoals ‘4’ inplaats van een aantal keer op een plusje te hoeven drukken om het aantal te wijzigen. |
| * Wat is de mening hierover? | Ja neutraal. |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Blanko pagina aangemaakt en toegewezen voor het winkelmandje.  Code bij de header toegevoegd voor doorverwijzing naar winkelmandje pagina. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | We hebbe gekozen om de verwijzing naar het winkelmandje in de header te doen zodat hij makkelijk overall te vinden en toegankelijk is. |
| * Wat is de mening hierover? | Dat we iets meer aandacht aan onze PO moeten geven i.p.v. 100% op de opdracht te richten. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | Nog niet op gereflecteerd als groep. |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? | Geen |