|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 20-10-2023** | | | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  NerdyGadgets, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Berrit Clarijs** | | | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@nerdygadgets.nl | | **Klas/groep: ICTM1n groep 1** | | | | | | |
| **Student 1:** | | | | Marvin Goosen | | |
| **Student 2:** | | | | Jochem Burema | | |
| **Student 3:** | | | | Luuk Spaans | | |
| **Student 4:** | | | | Demi Mensink | | |
| **Student 5:** | | | | Lukas van Kleef | | |
| **Student 6:** | | | | Twan :D | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 42** | | | | | | |
|  | | **Student 1** | **Student 2** | **Student 3** | **Student 4** | | **Student 5** | **Student 6** |
| **Gemaakte uren** | | 4 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 0 |
|  | |  | | | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  *Een lid miste bij de kbs les* | | | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *Niets ging specifiek goed deze week* | | | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*   * *Communicatie in de groep ivm afwezigheid – Word aan gewerkt door elkaar er op aan te spreken (tot nu toe geen vooruitgang)* * *Vooruit plannen – We liepen tever vooruit waardoor het tempo verloren raakte en wij niets meer deden. Dit gaan we oplossen door op maandagen in de groep af te spreken wat we deze week willen behalen en er een of meerdere momenten voor in te plannen (planning is gemaakt, zien hoe het ging aan eind sprint 3)* | | | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  *Tentame week – weinig aandacht voor kbs>*  *KBSa les>*  *Opmaak winkelmandje-pagina verbeteren* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Bepaalde funtionaliteiten van winkelmandje  Rapportage tests opgesteld | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Rapportage tests gemaakt |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | - |
| * Wat is de mening hierover? | Ja is prima |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Er is deze week niet aan het ontwerp gewerkt |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Niet aan gewerkt. |
| * Wat is de mening hierover? | Niet aan gewerkt. |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Code toegevoegd voor bepaalde functionaliteiten van winkelmandje |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | / |
| * Wat is de mening hierover? | Geen meningen over de absentie van reflectatie deze week. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | Nog niet op gereflecteerd als groep. |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? | Geen |