|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 20-10-2023** | | | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  NerdyGadgets, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Berrit Clarijs** | | | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@nerdygadgets.nl | | **Klas/groep: ICTM1n groep 1** | | | | | | |
| **Student 1:** | | | | Marvin Goosen | | |
| **Student 2:** | | | | Jochem Burema | | |
| **Student 3:** | | | | Luuk Spaans | | |
| **Student 4:** | | | | Demi Mensink | | |
| **Student 5:** | | | | Lukas van Kleef | | |
| **Student 6:** | | | | Twan :D | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 46** | | | | | | |
|  | | **Student 1** | **Student 2** | **Student 3** | **Student 4** | | **Student 5** | **Student 6** |
| **Gemaakte uren** | | 6 | 4 | 10:40 | 11:30 | | 8 | 0 |
|  | |  | | | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  *Alles pico bello krijgen voor demo kosten meer tijd dan verwacht.*  *Ook waren er wat obstakels in de week waardoor niet iedereen aanwezig kon zijn.* | | | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *We hebben veel progress gemaakt deze week. We hebben het werk tempo weer goed te pakken nadat we weken niks hebben gedaan doordat we voorliepen.* | | | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*   * *Communicatie in de groep ivm afwezigheid – Word aan gewerkt door elkaar er op aan te spreken (gaat nu al n stuk beter dan in het begin maar kan nog wel verbeterd op worden.* * *Vooruit plannen – We liepen tever vooruit waardoor het tempo verloren raakte en wij niets meer deden. Dit gaan we oplossen door op maandagen in de groep af te spreken wat we deze week willen behalen en er een of meerdere momenten voor in te plannen (planning is niet compleet aan gehouden maar het heeft genoeg hou vast geleverd om het af te krijgen.)* * *Rolwisseling voor sprint 4 – Niet iedereen is gemotiveerd om andere taken te doen. Geen mogelijke oplossing voor naast gewoon omwisselen van rollen* | | | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  *Sprint 4 Start > Vaste indeling rollen*  *Analyse > sws t//m userstories n schermontwerpen& basis functionaliteiten toevoegen* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Extra functies verwerkt zoals totaalprijs, | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Rapportage tests gemaakt |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | - |
| * Wat is de mening hierover? | Ja is prima |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Er is deze week niet aan het ontwerp gewerkt |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Niet aan gewerkt. |
| * Wat is de mening hierover? | Niet aan gewerkt. |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Code toegevoegd voor bepaalde functionaliteiten van winkelmandje |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | / |
| * Wat is de mening hierover? | Geen meningen over de absentie van reflectatie deze week. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | Nog niet op gereflecteerd als groep. |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? | Geen |