|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 1-12-2023** | | | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  NerdyGadgets, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Berrit Clarijs** | | | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@nerdygadgets.nl | | **Klas/groep: ICTM1n groep 1** | | | | | | |
| **Student 1:** | | | | Marvin Goosen | | |
| **Student 2:** | | | | Jochem Burema | | |
| **Student 3:** | | | | Luuk Spaans | | |
| **Student 4:** | | | | Demi Mensink | | |
| **Student 5:** | | | | Lukas van Kleef | | |
| **Student 6:** | | | | Twan :D | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 48** | | | | | | |
|  | | **Student 1** | **Student 2** | **Student 3** | **Student 4** | | **Student 5** | **Student 6** |
| **Gemaakte uren** | | 10 | 2 | 11;40 | 9 | | 8 | 0 |
|  | |  | | | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  *Er waren deze week veel afwezigen door onder andere ziekte, waardoor er veel taken zijn geswapped onderling.* | | | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *Communicatie tijdens het werk en het algemene overzicht is bij de meeste toegenomen. Dit is toe te danken aan een gezamelijk opstart moment waar wij de taken priorizeren en overleggen wie wat doet, zodat het bij iedereen in het actief geheugen zit.* | | | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*   * *Communicatie in de groep ivm afwezigheid – Er mist nog steeds bij enkelingen het initiatief om dit zelf te delen. Er wordt wel snel gereageerd als gevraagd wordt waar iemand is. We kunnen dit verbeteren door strengeren maatregelen neer te zetten, zoals afwezig zondergemeld 🡪 trakteren.* * *Met AFO starten – Niet iedereen is begint met afo aspecten als zij progameren, hierdoor is niet altijd duidelijk wat ze willen maken voor hunzelf en anderen. Door dit elk werkmoment aan te herrinderen kan dit in het systeem komen.* | | | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  *Sprint 4> fixes en sommige dingen afmaken.*  *Start sprint 5> gezamelijke delen opdelen* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Realisatie   * Css * Extra data weergeven * Formulier aangepast * Mollie Api * Nieuwe eigen functies gemaakt   Veel documentatie   * Security analyse (start) * Plan van eisen   Ontwerp   * (nieuwe) Schermontwerpen van onderdelen waar we aan hebben gewerkt | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Te zien bij eindproducten |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | - |
| * Wat is de mening hierover? | Ja is prima |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Te zien bij eindproducten |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Er zijn vooral keuzes gemaakt op gebeid van schermontwerpen |
| * Wat is de mening hierover? | Geen groepsmening over |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Te zien bij eindproducten  + begonnen met facaturen opstellen |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Er zijn meer tabellen van de database betrokken om te werken aan het |
| * Wat is de mening hierover? | Geen meningen over de absentie van reflectatie deze week. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | Nog niet op gereflecteerd als groep. |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? | Geen |