|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 14-12-2023** | | | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  NerdyGadgets, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Berrit Clarijs** | | | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@nerdygadgets.nl | | **Klas/groep: ICTM1n groep 1** | | | | | | |
| **Student 1:** | | | | Marvin Goosen | | |
| **Student 2:** | | | | Jochem Burema | | |
| **Student 3:** | | | | Luuk Spaans | | |
| **Student 4:** | | | | Demi Mensink | | |
| **Student 5:** | | | | Lucas van Kleef | | |
| **Student 6:** | | | | Twan :D | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 50** | | | | | | |
|  | | **Student 1** | **Student 2** | **Student 3** | **Student 4** | | **Student 5** | **Student 6** |
| **Gemaakte uren** | | 6:30 | 2:00 | 8:45 | 6:00 | | 4:30 | 0:00 |
|  | |  | | | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  *Sprint 5 is niet af. Geen enkele maatregel is succesvol en volledig geïmplementeerd.* | | | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *Tegenwoordig gaat de communicatie binnen de groep veel beter. Er wordt snel gerespond en mensen nemen het initiatief om dingen te melden.* | | | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*  *Er kunnen een aantal dingen mis gaan, dit zijn:*   * *Vast lopen op persoonlijke maatregel.* * *Dit is op te lossen door hulp te vragen in de groep, zolang het gaat om het uitleggen van onderdelen en het niet helpen maken. Anders kan de persoon die vast loopt altijd terecht bij een docent.* * *Databases managen en connecties leggen tussen php en sql* * *Dit is op te lossen door het college ‘Databaseverbinding’ in kbs te lezen. Ook hier kan je altijd vragen voor hulp aan groepsleden en docenten.* * *Databases bewerken in sprint 6* * *Dit is kan mogelijk een knelpunt zijn voor mensen die niet bij zijn met de databases opdrachten en colleges. Dit is op te lossen door af te spreken dat iedereen ervoor zorgt dat ze eventuele achterstanden in het weekend inhalen in het weekend.* | | | | | | | | |
| *Komende week te doen:*   * *Individuele conversiemaatregelen afmaken voor hoever dat nog te doen is.* * *Database analyseren en optimaliseren* * *Eind-demo voorbereiden* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| * Aan de site zijn verder geen wijzigingen aangebracht. Er zijn wel enkele analistische aspecten van sprint 5 toegevoegd. | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | De personen die nog niet klaar waren met analyse vorige week hebben het afgemaakt.  Nadat de laatste user stories waren toegevoegd zijn alle user stories verwerkt in de use-case diagram.  Alle database veranderingen zijn opgenomen in TO  Test rapportages van user stories 9-14 gemaakt  Document over de aanbelingen gemaakt waar de keuze over welke producten worden aanbevolen is geanalyseerd. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Deze week zijn er geen keuzes gemaakt betreft analyse. |
| * Wat is de mening hierover? | Onze mening is neutraal, we vinden het goed dat de analyse van de user stories eindelijk af is, maar dit wouden we eigelijk eerder al gedaan hebben. |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | De schermontwerpen van de user stories die nog niet klaar waren van vorige week zijn gemaakt. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Er zijn geen nieuwe keuzes gemaakt. |
| * Wat is de mening hierover? | Hetzelfde als bij analyse, het is goed dat het eindelijk is af gemaakt maar het had eigelijk eerder gemoeten. |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Iedereen was begonnen met zijn conversiemaatregel realiseren. Hiervoor zijn zowel nieuwe functies gemaakt als nieuwe code toegevoegd op bestaande pagina’s  Er zijn nieuwe tabellen in de database gemaakt, en er zijn aan bestaande tabellen colomen toegevoegd. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Er gekozen om zo min mogelijk aan de database te veranderen om te voorkomen dat we data dubbel opslaan. Hierdoor hopen wij het netjes te houden. |
| * Wat is de mening hierover? | Veel van ons hadden moeite met de conversiemaatregelen, gekoppeld met de naderende deadline volgens de planning bracht frustratie bij vele voort. Wij zijn ontevreden met het geleverde resultaat betreft het realiseren |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | We hebben deze week, als groep zijnde geen rekening gehouden met de geformuleerde leerdoelen. |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? | Wij hebben ervaren dat het meer tijd kost dan verwacht om implentaties te maken die werken met de database. |